CYBERSOFT ACADEMY

# BÁO CÁO THỰC TẬP — NGÀY 13

Validator bài coding và test case

Học viên: Trần Quốc Nguyên

Vai trò: Tester — QA Automation & AI Evaluation Engineer

Kế hoạch tham chiếu: 03_Ke_hoach_30_ngay_Thuc_tap_sinh_QA_AI_Evaluation.docx

Ngày báo cáo: 19/9/2026

# 1. Mục tiêu ngày 13 (theo kế hoạch)

Kết quả chính: Bảo đảm bài coding và test case đáng tin — đề, ràng buộc và test nhất quán; reference solution luôn AC; test đủ mạnh để bắt lỗi.

## Việc phải làm

- Kiểm tra đề bài, ràng buộc (constraints) và test case có nhất quán với nhau không.

- Chạy reference solution trên bộ test của bài; reference phải luôn đạt AC.

- Mutation testing: cố ý tạo lời giải sai (mutant) để đo bộ test có bắt được không; tính mutation score.

- Kiểm tra timeout và định dạng output (output format).

- Bảo đảm dữ liệu hidden test không bị lộ ra report hay đề bài.

## Bàn giao cuối ngày

- coding_problem_validator (CLI)

- Mutation set (bộ mutant có mô tả loại lỗi)

- Coverage report (mutation score, killed / survived, lỗ hổng độ phủ)

- Excel 8 sheet + AI_WORKLOG + evidence EVD-D13-01..09

## Điều kiện nghiệm thu

- Reference solution luôn AC.

- Ít nhất 80% mutant chủ đích bị bắt (mutation score ≥ 80%).

- Hidden test không bị lộ.

- Có kiểm chứng độc lập, không chỉ dựa vào AI.

# 2. Cách thực hiện

Công cụ được chia thành các phần nối tiếp nhau, cùng kiến trúc với quiz-validator của Ngày 12 (CLI Node thuần, rule có mã/mức độ/hướng sửa, report JSON+CSV có 3 cột con người điền tay), áp dụng cho bài coding THẬT trong Code Playground của dự án.

## Bước 1 — Đọc dữ liệu bài coding thật và code judge thật

Trích 30 bài từ BE (initial-exercises.ts 10 bài, initial-exercises-day14.ts 20 bài) bằng extract-exercises-from-ts.js. Đọc các file chấm bài (code-runner.helper.ts, python-guard.helper.ts, judge-queue.service.ts, judge.controller.ts, exercise.service.ts) trước khi thiết kế, vì kết luận "reference AC / mutant KILLED" chỉ có ý nghĩa khi tool chấm giống judge thật. Schema Exercise chỉ có slug, title, description, difficulty, starterCode, solutionCode, timeLimitMs, testCases — không có trường constraints.

## Bước 2 — Bộ 19 rule kiểm tra (CP001–CP019)

Mỗi rule có mã, nhóm (Statement, Tests, Reference, Timeout, Output format, Consistency, Hidden leak, Metadata), mức độ ERROR/WARNING và hướng sửa. 10 rule theo gợi ý của kế hoạch, 9 rule thêm sau khi đọc dữ liệu và code judge thật. Tái dùng nguyên vẹn text-scan.js (lấy số dòng thật) từ Ngày 11–12.

## Bước 3 — Judge mini (runner.js) mô phỏng judge thật

Chạy Python với -I -B -X utf8, môi trường chỉ có PATH, thư mục tạm; chặn import os/sys... và open/eval/exec/compile/__import__ giống python-guard; timeout cứng bằng SIGKILL; py_compile cho lỗi biên dịch; so sánh output bằng CRLF→LF + trim(); cắt stdout ở 64KB; trạng thái tổng = test fail CUỐI CÙNG. Đây là bản viết lại để chạy không cần build NestJS, nên các điểm khớp được liệt kê trong README mục 4.

## Bước 4 — Mutation testing (mutation.js)

Mỗi mutant là một patch find/replace (find phải xuất hiện đúng 1 lần) áp lên reference solution. Trạng thái: KILLED (bị test bắt: sample, hidden hoặc TIMEOUT), SURVIVED (lỗ hổng độ phủ), EQUIVALENT (con người xác nhận không đổi hành vi, phải có lý do) và INVALID (patch không áp dụng được / trùng reference / lỗi cú pháp). Mutation score = KILLED / (KILLED + SURVIVED) × 100; EQUIVALENT và INVALID không tính vào mẫu số. Cổng dừng (STOP gate): nếu reference không AC thì mutation dừng với exit 3.

## Bước 5 — Bảo vệ hidden test bằng 3 lớp

(1) runner chỉ giữ {index, hiddenIndex, passed, kind, timeMs} cho hidden test; (2) message của rule chỉ ghi "Hidden test #k", không ghi giá trị; (3) leak-guard.js (allowlist key + quét text tìm giá trị hidden ≥ 4 ký tự không có trong dữ liệu public) chặn ghi report và thoát exit 4 nếu phát hiện lộ.

## Bước 6 — CLI (coding-problem-validator.js)

Ba lệnh: validate (chạy 19 rule + chạy reference), mutate (mutation testing + coverage report) và probe-leak (mô phỏng đường lộ hidden qua stderr). Mã thoát: 0 ổn; 1 có finding hoặc score dưới ngưỡng; 2 sai cách dùng; 3 reference không AC; 4 phát hiện lộ hidden. Report JSON + CSV có 3 cột humanVerification / falsePositive / finalResult để trống cho người điền.

## Bước 7 — Fixture bank, test tự động và kiểm chứng độc lập

25 fixture có ground-truth (19 bad FIX-B01..B19, mỗi rule CP001–CP019 có đúng 1 fixture bad; 6 good FIX-G01..G06, trong đó 3 ca là các "báo oan" thật đã gặp ở lần chạy đầu). 45 test node:test gọi CLI thật. verify-independent.py là đường kiểm chéo bằng Python riêng, không dùng chung code với tool chính.

## Bước 8 — Bộ test bổ sung "hardened"

Bổ sung 6 hidden test cho mỗi bài trong problems-hardened/overrides.json (overlay, KHÔNG sửa seed của BE). Expected được tính bằng JS độc lập, không dùng lời giải Python đang cần kiểm để tránh vòng tròn. Bộ này chứa giá trị hidden thật nên cần giữ kín và chờ mentor duyệt.

# 3. Sản phẩm bàn giao

- coding-problem-validator.js — CLI chính (Node.js, không cần cài thêm package).

- rules.js — 19 rule CP001–CP019.

- runner.js, mutation.js, leak-guard.js — judge mini, mutation testing, chặn lộ hidden.

- parsers/ — text-scan.js (tái dùng) + problem-loader.js.

- problems/ — 30 bài thật đã trích từ BE; problems-hardened/ — overlay test bổ sung.

- mutants/ — kiem-tra-so-nguyen-to.json (16 mutant MUT-01..16) và sap-xep-tang-dan.json (12 mutant SRT-01..12); solutions/ — reference và file .py từng mutant.

- fixtures/ — good/ + bad/ (25 file) + fixtures-manifest.json.

- real-content/ — extract-exercises-from-ts.js + check-hint3-equals-solution.js.

- reports/ — validate-baseline, validate-hardened, mutation-* (4 lượt, kèm coverage-report.md), probe-leak.

- tests/ — 45 test tự động (node:test); verify-independent.py; run-all.js chạy lại toàn bộ.

- Day13_Quality_Report.xlsx — 8 sheet; AI_WORKLOG.md, README.md, DAY13_REPORT.md.

# 4. Bảng 19 rule (CP001–CP019)

| # | Mã | Nhóm | Mức độ | Mô tả | Hướng sửa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CP001 | Statement | ERROR | Thiếu đề bài (description rỗng hoặc quá ngắn để hiểu yêu cầu). | Viết mô tả bài: input là gì, output là gì, in ra định dạng nào. |
| 2 | CP002 | Statement | WARNING | Đề bài không nêu ràng buộc (constraints) - khoảng giá trị / kích thước input. | Thêm ràng buộc số học rõ ràng (vd "1 ≤ N ≤ 10^9", "1 ≤ độ dài ≤ 10^5"). Không có ràng buộc thì không thể chứng minh test hiệu năng là công bằng. |
| 3 | CP003 | Tests | ERROR | Không có sample test (test không ẩn) - học viên không có ví dụ đối chiếu. | Thêm ít nhất 1-2 test isHidden=false. |
| 4 | CP004 | Tests | ERROR | Test thiếu input hoặc expectedOutput (không phải chuỗi). | Mỗi test phải có input:string và expectedOutput:string (chuỗi rỗng "" hợp lệ nếu cố ý "không in gì"). |
| 5 | CP005 | Reference | ERROR | Không có reference solution (solutionCode). | Thêm solutionCode chuẩn - không có nó thì không kiểm được test và không làm được mutation testing. |
| 6 | CP006 | Reference | ERROR | Reference solution KHÔNG đạt AC trên chính bộ test của bài (baseline không đáng tin). | Sửa solutionCode hoặc sửa test cho khớp. DỪNG mutation testing cho tới khi reference = AC. |
| 7 | CP007 | Timeout | ERROR | timeLimitMs không hợp lệ (thiếu, không phải số, ≤0) hoặc cấu hình bất hợp lý (quá lớn / quá sát thời gian chạy thật của reference). | Đặt timeLimitMs trong khoảng 500-10000 ms và lớn hơn ~2x thời gian chạy thật của reference. |
| 8 | CP008 | Output format | ERROR | Định dạng expectedOutput mâu thuẫn với đề: có nhãn thừa ("Result: 10"), sai tập giá trị được đề liệt kê ("YES"/"NO"), hoặc nhiều dòng khi đề bảo "trên một dòng". | Sửa expectedOutput đúng như đề yêu cầu, hoặc sửa đề cho khớp expectedOutput. |
| 9 | CP009 | Tests | ERROR | Không có hidden test - không chống được code hard-code theo sample. | Thêm ít nhất 2 test isHidden=true, phủ edge case mà sample không có. |
| 10 | CP010 | Consistency | ERROR | Test không nhất quán với đề/constraints: input ngoài miền đề nêu ("nguyên dương", "không âm", "chữ cái thường", constraints khai báo) hoặc số phần tử/dòng không khớp N. | Sửa test cho nằm trong miền của đề, hoặc sửa đề/constraints cho khớp test. |
| 11 | CP011 | Tests | WARNING | Hai test có cùng input (trùng lặp, tốn slot mà không thêm độ phủ). | Xóa test trùng hoặc thay bằng input khác loại (edge case). |
| 12 | CP012 | Tests | WARNING | Hidden test trùng input với sample test (không làm tăng độ phủ, chỉ làm học viên tưởng đã thử hết). | Thay hidden test bằng input mới chưa có trong sample. |
| 13 | CP013 | Tests | WARNING | Bộ test quá mỏng: tổng < 4 test hoặc hidden < 2. | Bổ sung test biên (giá trị nhỏ nhất/lớn nhất, rỗng/1 phần tử, trùng lặp, số âm...). |
| 14 | CP014 | Reference | ERROR | starterCode đã chứa sẵn lời giải (lộ đáp án cho học viên). | Chỉ để phần khung (đọc input, def rỗng) + comment gợi ý trong starterCode; bỏ phần logic giải. |
| 15 | CP015 | Reference | ERROR | Reference solution vi phạm sandbox guard của judge (import os/sys..., gọi open/eval/exec...) => judge thật sẽ chặn chính lời giải chuẩn. | Viết lại reference không dùng module/hàm bị chặn (xem BE/src/common/helper/python-guard.helper.ts). |
| 16 | CP016 | Hidden leak | WARNING | Dữ liệu của hidden test xuất hiện nguyên văn trong đề bài hoặc starterCode (học viên hard-code được). | Đưa giá trị đó thành sample test (không ẩn) hoặc đổi hidden test sang giá trị khác. |
| 17 | CP017 | Metadata | ERROR | Thiếu/trùng ID (slug) hoặc thiếu title của bài. | Mỗi bài cần slug duy nhất (chữ thường, số, dấu gạch ngang) và title không rỗng. |
| 18 | CP018 | Output format | WARNING | expectedOutput có khoảng trắng/xuống dòng thừa ở đầu-cuối hoặc CRLF. Judge thật trim nên vẫn chấm được, nhưng nếu đổi sang so sánh chính xác sẽ fail hàng loạt. | Lưu expectedOutput đã trim, dùng "\n" (không "\r\n"). |
| 19 | CP019 | Output format | ERROR | expectedOutput dài hơn giới hạn 64KB stdout của judge (MAX_OUTPUT_BYTES trong code-runner.helper.ts). Judge cắt stdout ở 64KB nên ngay cả lời giải ĐÚNG cũng bị chấm WA. | Rút ngắn test (giảm N / giá trị) để output < 64KB, hoặc nâng MAX_OUTPUT_BYTES trong BE nếu bài thật sự cần output lớn. |

# 5. Kết quả chạy thực tế

## 5.1. Validate 30 bài thật (test gốc)

WARNING CP002 base-exercises.json:7 [tinh-tong-hai-so-nguyen] đề không có ràng buộc số học cụ thể

WARNING CP002 base-exercises.json:39 [kiem-tra-so-chan-le] đề không có ràng buộc số học cụ thể

... (22 finding CP002 khác, xem reports/validate-baseline/validator-report.json)

WARNING CP013 base-exercises.json:75 [tim-so-lon-nhat] chỉ có 3 test (1 hidden) - ngưỡng tối thiểu là 4 test, 2 hidden

WARNING CP013 base-exercises.json:102 [dao-nguoc-chuoi] chỉ có 3 test (1 hidden) - ngưỡng tối thiểu là 4 test, 2 hidden

WARNING CP013 day14-exercises.json:287 [day14-bang-cuu-chuong] chỉ có 2 test (1 hidden) - ngưỡng tối thiểu là 4 test, 2 hidden

Scanned 2 file(s), 30 problem(s). 0 error(s), 27 warning(s).

Reference solution: 30/30 đạt AC.

Lần chạy đầu (trước khi sửa rule) có 14 ERROR; rà từng ca bằng tay đều là báo oan của CP008, CP010, CP014 nên đã sửa rule và giữ 3 ca thành fixture good FIX-G02/03/04. Sau sửa: 0 ERROR, 27 WARNING (24 CP002 + 3 CP013), reference 30/30 AC.

## 5.2. Mutation — Kiểm tra số nguyên tố, test gốc của BE

== Mutation testing: kiem-tra-so-nguyen-to | suite=baseline | 4 test (2 hidden) | limit 2000ms

Reference: AC (4/4, hidden 2/2, max 11ms)

MUT-01   Boundary error         sample=PASS hidden=1/2   killed by HIDDEN

MUT-02   Off-by-one             sample=PASS hidden=2/2   SURVIVED  <-- lỗ hổng độ phủ  [KHÔNG NHƯ KỲ VỌNG]

MUT-03   Missing edge case      sample=PASS hidden=1/2   killed by HIDDEN

MUT-04   Wrong condition        sample=FAIL hidden=1/2   killed by SAMPLE

MUT-05   Wrong operator         sample=FAIL hidden=2/2   killed by SAMPLE

MUT-06   Hard-code sample       sample=PASS hidden=1/2   killed by HIDDEN

MUT-07   Input parsing          sample=PASS hidden=1/2   killed by HIDDEN

MUT-08   Wrong rounding         sample=PASS hidden=2/2   SURVIVED  <-- lỗ hổng độ phủ  [KHÔNG NHƯ KỲ VỌNG]

MUT-09   Wrong output format    sample=FAIL hidden=0/2   killed by SAMPLE

MUT-10   Slow algorithm         sample=PASS hidden=2/2   SURVIVED  <-- lỗ hổng độ phủ  [KHÔNG NHƯ KỲ VỌNG]

MUT-11   Wrong output format    sample=FAIL hidden=0/2   killed by SAMPLE

MUT-12   Wrong output format    sample=FAIL hidden=0/2   killed by SAMPLE

MUT-13   Wrong output format    sample=PASS hidden=2/2   equivalent (Judge trim stdout trước khi so sánh (judge-queue.service.ts dòng 123: .replace(/\r\n/g,'\n').trim()) - khoảng trắng/xuống dòng thừa Ở CUỐI được bỏ qua theo thiết kế.)

MUT-14   Off-by-one             sample=FAIL hidden=2/2   killed by SAMPLE

MUT-15   Over-simplified heuristic sample=PASS hidden=2/2   SURVIVED  <-- lỗ hổng độ phủ  [KHÔNG NHƯ KỲ VỌNG]

MUT-16   Boundary error         sample=PASS hidden=2/2   SURVIVED  <-- lỗ hổng độ phủ  [KHÔNG NHƯ KỲ VỌNG]

Mutation Score = 10/15 = 66.7%  (ngưỡng 80%)  => FAIL

Killed 10 (sample 6, hidden 4, timeout 0), Survived 5, Equivalent 1, Invalid 0

Survivors: MUT-02, MUT-08, MUT-10, MUT-15, MUT-16

Kết quả: 10/15 = 66,7% — dưới ngưỡng 80% (FAIL). Đây là kết quả cần báo cáo, không phải lỗi tool: nhãn [KHÔNG NHƯ KỲ VỌNG] chỉ có nghĩa mutant sống sót, tức bộ test chưa đủ mạnh. Năm survivor và lỗ hổng độ phủ tương ứng:

| Mutant | Loại lỗi | Mô tả mutant | Lỗ hổng độ phủ |
| --- | --- | --- | --- |
| MUT-02 | Off-by-one | Cận vòng lặp int(x ** 0.5) + 1 bỏ mất + 1 (không thử ước bằng đúng căn n) | Không có test nào là bình phương của một số nguyên tố nên cận vòng lặp thiếu 1 đơn vị vẫn AC. |
| MUT-08 | Wrong rounding | Cận vòng lặp dùng làm tròn int(x ** 0.5 + 0.5) thay vì int(x ** 0.5) + 1 | Cùng nhóm lỗ hổng với MUT-02: thiếu test là bình phương của số nguyên tố. |
| MUT-10 | Slow algorithm | Vòng lặp thử chia tới x - 1 (O(n)) thay vì tới căn n (O(sqrt n)) | Không có test n rất lớn nên thuật toán O(n) chậm vẫn AC; đề cũng chưa có constraints để thêm test hiệu năng một cách công bằng. |
| MUT-15 | Over-simplified heuristic | Coi mọi số lẻ > 1 là nguyên tố | Không có test nào là số lẻ hợp số nên heuristic 'lẻ = nguyên tố' vẫn AC. |
| MUT-16 | Boundary error | Đổi x < 2 thành x <= 2 (n = 2 bị coi là không nguyên tố) | Không có test cho số nguyên tố chẵn duy nhất. |

Gom lại thành 4 nhóm lỗ hổng: (1) không có test là bình phương của số nguyên tố; (2) không có test số lẻ hợp số; (3) không có test cho số nguyên tố chẵn duy nhất; (4) không có test n rất lớn nên thuật toán chậm vẫn AC. Báo cáo không nêu giá trị test cụ thể của bộ hidden.

## 5.3. Mutation — Kiểm tra số nguyên tố, test hardened (+6 hidden)

MUT-14   Off-by-one             sample=FAIL hidden=7/8   killed by SAMPLE

MUT-15   Over-simplified heuristic sample=PASS hidden=4/8   killed by HIDDEN

MUT-16   Boundary error         sample=PASS hidden=7/8   killed by HIDDEN

Mutation Score = 15/15 = 100%  (ngưỡng 80%)  => PASS

Killed 15 (sample 6, hidden 8, timeout 1), Survived 0, Equivalent 1, Invalid 0

Sau khi thêm 6 hidden test, 15/15 mutant bị bắt = 100%; mutant chậm MUT-10 bị bắt bằng TIMEOUT (limit 2000 ms). Bộ test này CHƯA áp vào BE.

## 5.4. Mutation — Sắp xếp tăng dần (bài đối chiếu)

SRT-11   Off-by-one             sample=FAIL hidden=1/2   killed by SAMPLE

SRT-12   Wrong output format    sample=PASS hidden=2/2   equivalent (Judge trim stdout trước khi so sánh (judge-queue.service.ts dòng 123) - khoảng trắng/xuống dòng thừa Ở CUỐI được bỏ qua theo thiết kế.)

Mutation Score = 10/11 = 90.9%  (ngưỡng 80%)  => PASS

Killed 10 (sample 8, hidden 2, timeout 0), Survived 1, Equivalent 1, Invalid 0

Survivors: SRT-10

Test gốc: 10/11 = 90,9% (PASS), survivor duy nhất SRT-10 là thuật toán O(n²) vì không có test N lớn. Test hardened: 11/11 = 100%, SRT-10 bị bắt bằng TIMEOUT.

## 5.5. Bảng tổng hợp mutation score

| Bài | Bộ test | Test (hidden) | Killed / Valid | Score | Kết quả | Survivor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số nguyên tố | Gốc (BE) | 4 (2) | 10 / 15 | 66,7% | FAIL | MUT-02, 08, 10, 15, 16 |
| Số nguyên tố | Hardened (+6 hidden) | 10 (8) | 15 / 15 | 100% | PASS | — |
| Sắp xếp | Gốc (BE) | 4 (2) | 10 / 11 | 90,9% | PASS | SRT-10 |
| Sắp xếp | Hardened (+6 hidden) | 10 (8) | 11 / 11 | 100% | PASS | — |

Mỗi bài có thêm 1 mutant EQUIVALENT (MUT-13, SRT-12: thừa khoảng trắng ở cuối output — judge trim() nên không phân biệt được), loại khỏi mẫu số và kèm lý do. Kiểm chéo bằng script Python độc lập: khớp 100% trên cả 4 lượt.

## 5.6. probe-leak (mô phỏng đường lộ hidden qua stderr)

probe-leak sap-xep-tang-dan: probe không bị python-guard chặn = true

2/2 hidden test có dòng input đầu tiên bị in nguyên văn trong stderr (BE lưu stderr này trong Submission.results[].stderr và errorMessage).

Hidden test #01: echo=true

Hidden test #02: echo=true

Đây là mô phỏng dựa trên đọc code BE, chưa chạy trên server thật (xem F-D13-04 ở mục 8).

# 6. Test độc lập

Chạy: `node --test tests/coding-problem-validator.test.js` → 45/45 test PASS.

- Rule catalog: đúng 19 rule liên tục CP001–CP019, mỗi rule đủ mã/severity/group/mô tả/hướng sửa.

- Fixture bank: 19 fixture bad phải bị đúng rule mục tiêu bắt; 6 fixture good không được báo oan.

- JSON hỏng → finding CPPARSE có số dòng, không crash; dùng sai cách → exit 2.

- Dữ liệu thật: 30 bài, reference AC 30/30, 0 ERROR, 27 WARNING (chỉ CP002 và CP013).

- Timeout: reference chạy vô hạn bị SIGKILL đúng hạn, ghi TLE, không treo.

- Mutation: số nguyên tố test gốc 66,7% → exit 1 với đúng 5 survivor; hardened 100% (MUT-10 bị bắt bằng TIMEOUT); sắp xếp 90,9% / 100%.

- Output format: nhãn thừa, dòng debug, sai hoa/thường bị KILLED; chỉ khoảng trắng CUỐI được bỏ qua (judge trim).

- Test âm: reference sai → mutation dừng exit 3; patch không áp dụng được → INVALID, không tính mẫu số; mutant gắn nhầm equivalent nhưng test vẫn bắt được → KILLED kèm cờ xem lại.

- Không lộ hidden: report không chứa input/expected hidden (grep độc lập); hidden chỉ có key trong allowlist; leak-guard chặn ghi report và exit 4 khi mô phỏng lọt.

- Thử phá cố ý leak-guard: nhét dữ liệu hidden vào report → bị chặn, exit 4, không ghi file.

Ghi chú: 45/45 pass ngay lần đầu là dấu hiệu cần nghi ngờ nên đã bổ sung các test âm và bước phá cố ý ở trên.

# 7. Đối chiếu điều kiện nghiệm thu

| Điều kiện nghiệm thu | Kết quả | Bằng chứng |
| --- | --- | --- |
| Reference solution luôn AC | Đạt | 30/30 bài (referenceRuns trong validator-report.json); cổng dừng: reference không AC thì mutation exit 3 (có test). |
| ≥80% mutant chủ đích bị bắt | Đạt có điều kiện | Test hardened: 100% (số nguyên tố) và 100% (sắp xếp). Test GỐC: 66,7% (FAIL) và 90,9% (PASS). Bộ hardened chưa được áp vào BE. |
| Hidden test không bị lộ | Đạt trong tool; BE có rủi ro | Report/tool: 3 lớp bảo vệ + grep độc lập 0 kết quả. Phía BE: F-D13-04 (stderr) và F-D13-08 (hint3) cần tái hiện. |
| Kiểm chứng độc lập, không chỉ dựa AI | Một phần | Đã có: script Python độc lập khớp 100%, dự đoán trước khi chạy, phá cố ý leak-guard. Còn chờ: tự chạy trên Windows, tái hiện F-D13-04/08 trên UI, điền 3 cột review. |
| Deliverable: validator, mutation set, coverage report | Đạt | tools/coding-problem-validator/, mutants/, reports/mutation-*/coverage-report.md, Day13_Quality_Report.xlsx. |
| Timeout và output format được kiểm | Đạt | EVD-D13-05: MUT-10/SRT-10 killedBy TIMEOUT (hardened). EVD-D13-06: MUT-09/11/12, SRT-08/09 KILLED; MUT-13/SRT-12 EQUIVALENT kèm lý do. |

# 8. Findings

| ID | Mức | Phát hiện | Mức chắc chắn | Đề xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-D13-01 | Major | Test gốc bài số nguyên tố chỉ bắt 66,7% mutant (5 survivor, 4 nhóm lỗ hổng). | Đã chạy + kiểm chéo độc lập | Duyệt bộ test bổ sung trong problems-hardened/overrides.json. |
| F-D13-02 | Medium | 24/30 bài không có ràng buộc số học (CP002); schema Exercise cũng chưa có trường constraints nên không thể thêm test hiệu năng một cách công bằng. | Đã chạy (rule) | Thêm constraints vào đề/schema. |
| F-D13-03 | Minor | 3 bài quá ít test (CP013): tim-so-lon-nhat (3 test/1 hidden), dao-nguoc-chuoi (3/1), day14-bang-cuu-chuong (2/1). | Đã chạy (rule) | Bổ sung test biên. |
| F-D13-04 | High nếu tái hiện được | judge-queue.service.ts lưu stderr và errorMessage cho cả hidden test và judge.controller.ts trả về, trong khi comment nói hidden data "never persisted". Traceback có thể chứa nguyên dòng input hidden; python-guard không chặn raise/input(). | Đọc code + mô phỏng (probe-leak 2/2). CHƯA chạy server thật | Xoá/che stderr, errorMessage cho test hidden; tái hiện trước khi báo mentor. |
| F-D13-05 | Medium | Judge cắt stdout ở 64KB (MAX_OUTPUT_BYTES): bài có output đúng > 64KB không thể AC, bị chấm WA im lặng. Phát hiện khi chính reference bị WA với test lớn. | Đã chạy (STOP gate) | Tránh output lớn hoặc nâng giới hạn / thêm trạng thái OLE; CP019 đã bắt ở tầng test data. |
| F-D13-06 | Info | Judge trim hai đầu nên không thực thi "exact output" theo khoảng trắng cuối. | Đọc code + chạy (MUT-13/SRT-12) | Ghi rõ chính sách so sánh trong đề nếu cần exact. |
| F-D13-07 | Low | Trạng thái tổng của submission = trạng thái test fail CUỐI CÙNG (mỗi test fail ghi đè status), không phải test fail đầu. | Đọc code | Xác nhận đây là chủ ý. |
| F-D13-08 | Medium-High nếu tái hiện được | hints.hint3 của 20/20 bài Ngày 14 trùng nguyên văn solutionCode; findBySlug trả nguyên object hints cho GET /exercises/:slug, trong khi HintService che nội dung theo unlock + cooldown. | Đọc code + đếm (20/20). CHƯA gọi API thật | Loại hints khỏi findBySlug (dùng endpoint hint có cơ chế unlock). |

# 9. Giới hạn còn tồn tại

- Mutation chỉ làm cho 2/30 bài với bộ mutant viết tay (28 mutant); score phụ thuộc bộ mutant và không suy rộng ra cả hệ thống. Bộ mutant được viết sau khi đã phân tích điểm yếu của test gốc nên con số 66,7% phản ánh bộ mutant này, không phải "độ yếu tuyệt đối" của bài.

- Bộ test hardened chưa được mentor duyệt, chưa áp vào BE; các hidden test mới chứa giá trị thật nên phải giữ kín.

- Tool chấm bằng judge mini viết lại theo BE (không gọi trực tiếp code NestJS): đã liệt kê các điểm khớp nhưng chưa đối chiếu đầu–cuối với judge chạy thật.

- F-D13-04 và F-D13-08 mới ở mức đọc code + mô phỏng/đếm, chưa tái hiện qua API/UI.

- Mutant EQUIVALENT (MUT-13, SRT-12) do AI đề xuất và lập luận từ dòng 123 của judge-queue.service.ts; tool chỉ kiểm được một chiều nên con người cần xác nhận lập luận này.

- CP002 (thiếu constraints) có thể báo cho bài mà đề đã nêu giới hạn bằng lời khó đọc bằng máy; CP014 dùng heuristic 90% dòng lệnh trùng nên có thể sót/thừa với starter dạng khung.

- Chưa chạy trên Windows, chưa đo memory, chưa sinh mutant tự động bằng AST.

# 10. Ghi chú sử dụng AI (tóm tắt AI_WORKLOG.md)

- Problem statement trước AI: cần CLI Node.js kiểm tra đề–ràng buộc–test, chạy reference, mutation testing, timeout, output format; dùng bài THẬT của dự án; không sửa BE/seed; không đưa dữ liệu hidden vào report.

- AI hỗ trợ: đề xuất 19 rule (10 theo kế hoạch + 9 sau khi đọc dữ liệu thật), viết runner/mutation/leak-guard, đề xuất 16 + 12 mutant, tách trạng thái EQUIVALENT/INVALID khỏi mẫu số, đề xuất bộ test hardened với expected tính bằng JS độc lập, sinh 25 fixture và 45 test.

- Phần kiểm chứng độc lập đã làm: rà tay 14 ERROR lần chạy đầu → đều là báo oan, sửa rule; dự đoán trước 5 survivor rồi mới chạy (khớp); kiểm chéo bằng Python độc lập (khớp 100% cả 4 lượt); STOP gate thật sự dừng khi reference bị WA do cap 64KB; phá cố ý leak-guard (exit 4, không ghi file); grep hidden trong reports (0 kết quả); đọc code BE đối chiếu với comment.

- AI sai / chưa đủ ở đâu: bản rule đầu báo oan 14/14 ERROR; bộ test bổ sung đầu tiên vượt 64KB làm reference bị WA; ban đầu chạy node --test tests/ lỗi trên Node 22; console in "KHÔNG NHƯ KỲ VỌNG" cho survivor dễ gây hiểu nhầm là tool lỗi.

- Quyết định: giữ CP002 ở mức WARNING; báo cáo trung thực cả hai con số 66,7% và 100%, không dồn survivor sang EQUIVALENT để đạt 80%; không sửa initial-exercises.ts; ghi F-D13-04 và F-D13-08 ở mức "cần tái hiện", không khẳng định chắc chắn.

- Việc con người còn phải làm (ranh giới cố ý giữa "tool tạo tín hiệu" và "người quyết định"): tự chạy node run-all.js trên Windows và chụp bằng chứng; điền 3 cột review trong report; tái hiện F-D13-04/08 trên UI; xác nhận lập luận EQUIVALENT; hỏi mentor về việc áp overrides.json và thêm constraints.