# BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG CUỐI KỲ

Ngày 30 - Final QA Handover

| Người thực hiện | Trần Quốc Nguyên |
| --- | --- |
| Vai trò | QA Tester |
| Ngày cập nhật | 22/10/2026 |
| Repo | cybersoft-learning-hub |
| Phiên bản kiểm kê (lịch sử) | Bản cũ chạy release gate ngày 15/10/2026; working tree chưa sạch |
| Bản mới trên GitHub main | Tester cung cấp; chưa fetch/chạy gate local |
| Khuyến nghị release | NO-GO / HOLD |

# 1. Kết luận điều hành

NO-GO/HOLD. Bộ bàn giao này báo cáo theo Bản V2 được retest ngày 17/10/2026. Tracker hiện hành có 29 mục (28 OPEN, 1 PENDING APPROVAL, 0 RESOLVED), trong đó 8 mục mức High chặn release (5 DEF: DEF-033, DEF-035, DEF-050, DEF-018, DEF-060; 3 RISK: RISK-06, RISK-07, RISK-08). Release gate 13 PASS đã chạy ngày 15/10/2026 trên BẢN CŨ, exit code 0; kết quả này KHÔNG chứng minh bản V2 hay bản hiện tại trong thư mục dự án đã qua gate. Ngoài ra UAT chưa chạy chính thức, Security/Privacy Ngày 29 còn 10 FAIL và 3 NOT RUN, và chưa có gate trên bản mới. Các mục 3, 7, 8 bên dưới là tổng hợp lịch sử Ngày 6-29.

# 2. Môi trường kiểm thử

| Mục | Giá trị/giới hạn |
| --- | --- |
| Máy tester | Windows 11, PowerShell, Chrome; FE http://localhost:5173; BE http://localhost:3000/api |
| Runtime dự án | Node.js >=20.12 (repo khuyên Node 22); npm; Docker Desktop cho MongoDB/Postgres sandbox/Python sandbox |
| Dữ liệu | Bản cũ (15/10): DB local đã seed lại 47 bài có test case; DEF-053, DEF-056, DEF-058 retest PASS ngày 15/10/2026. Bản V2 (17/10): DB local chỉ có 2 bài tập, đều 0 test case, nên một số lỗi chấm bài (DEF-018/020/022/035) chỉ kiểm bằng source hoặc bị BLOCKED. Dữ liệu test phát sinh ghi trong evidence README. |
| Ngoại lệ môi trường | Ngày 7 chạy FastAPI mock/Python trên Linux; kết quả không đại diện trực tiếp BE NestJS local hiện tại |
| Phiên bản | Các ngày dùng phiên bản khác nhau; kết quả cuối chỉ hợp lệ khi chạy lại trên bản mới nhất đã fetch |

# 3. Tổng hợp Ngày 6-29 theo workstream

Ngày 1–5 là phần chuẩn bị (risk map, test strategy, QA repo/CI, template test case/bug report, test data factory): tạo tài liệu, không sinh kết quả PASS/FAIL đối chiếu được, nên không đưa vào bảng. Tài liệu nằm trong thư mục Test/ (Ngay_02..., Day3..., Day4..., Day5..., day05_test_data_factory...).

| Ngày | Phạm vi | Kết quả có nguồn | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| D06 | API contract | 37/37 PASS | PASS |
| D07 | Auth/RBAC mock | 42/42 PASS; chạy lại 15/10 cũng 42/42 (evidence/day07_auth_tests_2026-10-15.md). API mô phỏng FastAPI, không phải BE NestJS | PASS |
| D08 | UI smoke/regression | 20 lượt smoke PASS; 2 regression FAIL | FAIL(kiểm tra lại phần này ví làm từ tháng 9) |
| D09 | A11y/responsive | Keyboard/label/tablet defects còn mở | FAIL test sau khi có giao diện mới |
| D10 | Performance baseline | 7 load runs 0 error; page load PASS; workbook | PASS |
| D11 | Content lint | Tool 14/14 PASS; nội dung thật còn 2 ERROR CT004 | FAIL |
| D12 | Quiz validator | 76/76 PASS; 50 fixture bank | PASS |
| D13 | Coding validator | Reference 30/30 AC; prime mutation 66,7% <80% | FAIL |
| D14 | 12 lab Tester | 12 TASK + 12 guide + fixture; fixture test 15/15 PASS và AI dry-run LAB-09 PASS (15/10); chưa có người học pilot; 6 web demo không reset được | NOT RUN |
| D15 | Sinh biến thể đề | 30 variant (24 coding + 6 quiz), validator Ngày 12/13: 30/30 PASS; checklist tương đương chờ người duyệt | PASS |
| D16 | RAG eval set | 100 cases, 100/100 HUMAN-APPROVED; cần evidence double-check 20 case | PASS |
| D17 | Retriever baseline | Health/search PASS; Recall@5 100% trên test split | PASS |
| D18 | Hybrid/reranker | 20/20 pytest PASS; workflow exit 0; Recall@5 100% | PASS |
| D19 | AI Coach red-team | 53 case: 40 PASS, 13 FAIL | FAIL (40/53 PASS, 13 FAIL) |
| D20 | LLM judge calibration | v1 45%; v2 100% trên 20 case, có nguy cơ overfit | PASS |
| D21 | Quality dashboard | Dashboard v0.1 hợp nhất Ngày 1-20, kết luận HOLD; 0 lỗi công thức | PASS |
| D22 | PR Quality Bot | 38/38 bot tests PASS; FE/BE gate chưa chạy qua bot | PASS |
| D23 | Defect analytics/RCA | Dashboard/RCA/action hoàn thành; còn lỗi sản phẩm mở | PASS |
| D24 | Exploratory | 11 phiên; 3 bug hợp lệ mới và nhiều retest | FAIL |
| D25 | Flakiness | 20/20 command runs PASS; observed flake 0% | PASS |
| D26 | Release rehearsal | Release gate lần 2 trên bản cũ (15/10): 13/13 PASS, exit code 0; smoke FE/BE HTTP 200. Chưa chạy trên bản V2/bản mới | PASS |
| D27 | Cross-product integration | 6/6 suite; 90 PASS, 0 fail | PASS |
| D28 | UAT | 14 scenario chuẩn bị; 0 UAT chính thức | NOT RUN |
| D29 | Security/Privacy | 25 case (sau retest 15/10): 12 PASS, 10 FAIL, 0 BLOCKED, 3 NOT RUN | FAIL |

# 4. Tổng PASS/FAIL/BLOCKED/NOT RUN

Dòng 1 đếm 1 trạng thái cuối cho mỗi workstream ở mục 3, không phải số test case. Dòng 2 và 3 là 25 case Day 29 trước và sau lần chạy lại 15/10 (workbook đã cập nhật): SEC-09, SEC-20, SEC-23 thành PASS; SEC-14, SEC-15, SEC-16 thành FAIL (SEC-16 FAIL vì API key cứng của Task21 có trong lịch sử commit); còn NOT RUN: SEC-19, SEC-21, SEC-22.

| Đơn vị | PASS | FAIL | BLOCKED | NOT RUN | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 workstream Ngày 6-29 | 15 | 7 | 0 | 2 | 24 |
| Day 29 trước retest 15/10 | 9 | 7 | 1 | 8 | 25 |
| Day 29 hiện tại (sau retest 15/10) | 12 | 10 | 0 | 3 | 25 |

# 5. Lỗi/rủi ro High chặn release

| ID | Nội dung đúng | Owner | Điều kiện kiểm tra lại |
| --- | --- | --- | --- |
| DEF-033 | AI Coach không từ chối unsafe child content | Data AI | Child-safety regression PASS |
| DEF-035 | AI Coach nhắc lại traceback/path nội bộ | Data AI | RT-052 không còn lộ path/UUID/traceback |
| DEF-050 | Input object làm API trả 500 | BE | Validation trả 400 trên các endpoint |
| DEF-018 | Test số nguyên tố yếu, mutation 66,7% | BE | Mutation score >=80% |
| DEF-060 | API check-syntax trả đường dẫn temp và tên user máy chủ | BE | Thông báo lỗi không còn path/username/UUID |
| RISK-06 | Tài khoản admin/teacher mặc định đăng nhập được | BE | Bỏ default credential/bắt đổi mật khẩu |
| RISK-07 | Task21 hard-code API key, gồm admin key | Data AI | Xóa/rotate key; scan history sạch |
| RISK-08 | CORS chấp nhận mọi origin | BE | Allowlist + regression PASS |

File Day30_Defect_Risk_Tracker_Tran_Quoc_Nguyen_REVIEW.xlsx là bảng giao việc chính cho FE, BE, Data AI và QA. Sheet Danh sách lỗi có 29 mục defect/risk (28 OPEN, 1 PENDING APPROVAL, 0 RESOLVED), với steps, expected, actual, priority, evidence và điều kiện retest. Trong đó 8 mục mức High chặn release (5 DEF + 3 RISK), liệt kê ở bảng dưới. Biên bản evidence/retest_v2_2026-10-17_REVIEW.md ghi chi tiết retest trên bản V2; các mục tài liệu/evidence không giao trực tiếp cho nhóm sản phẩm được giữ trong biên bản thay vì lặp vào bảng Excel.

# 6. Evidence và đường dẫn nguồn

| Phạm vi | Đường dẫn tương đối |
| --- | --- |
| API/Auth/UI | Test/Day06_API_Contract_Tests/reports/contract_report.md; Test/Day07_Authentication_Tests_Tran Quoc Nguyen/reports/test_run.txt; Test/Day08_UI_Smoke/BAO_CAO_NGAY08.md |
| A11y/Performance | Test/Day09_Execution_Guide_Local_A11y_Responsive_v3.xlsx; Test/Day10_Performance_Baseline_Guide.xlsx |
| Content | Test/Day11_Content_Lint_Tran_Quoc_Nguyen/DAY11_REPORT.md |
| Quiz/Coding | Test/Day12_Quiz_Validator_Tran_Quoc_Nguyen/DAY12_REPORT.md; Test/Day13_Coding_Problem_Validator_Tran_Quoc_Nguyen/DAY13_REPORT.md |
| RAG/AI | Test/day_16_toi_day21_test/day16/Day16_RAG_Evaluation_Tran_Quoc_Nguyen.xlsx; day17/Bao_Cao_Ngay_17_RAG_Retriever_Tran_Quoc_Nguyen.docx; day18/Bao_Cao_Ngay_18_Hybrid_Search_Tran_Quoc_Nguyen.docx; day19/Day19_Red_Team_Test_Cases_Tran_Quoc_Nguyen.xlsx; day20/Day20_LLM_Judge_Calibration_Tran_Quoc_Nguyen.xlsx |
| PR/Defect | Test/Day22_PR_Quality_Bot_Tran_Quoc_Nguyen/DAY22_REPORT.md; Test/Day23_Defect_Analytics_Tran_Quoc_Nguyen/Day23_Defect_Dashboard_Tran_Quoc_Nguyen.xlsx; Day23_Test_Cases_FAIL_Tran_Quoc_Nguyen.xlsx |
| Exploratory | Test/Day24_Exploratory_Testing_Tran_Quoc_Nguyen/Day24_Exploratory_Testing_Tran_Quoc_Nguyen_Formatted.xlsx và evidence/ |
| Final cycle | Test/Day25_Test_Flakiness_Tran_Quoc_Nguyen; Day26_End_to_End_Release_Rehearsal_Tran_Quoc_Nguyen; Day27_Cross_Product_Integration_Tran_Quoc_Nguyen; Day28_UAT_Tran_Quoc_Nguyen; Day29_Security_Privacy_Final_Pass_Tran_Quoc_Nguyen |
| Day 30 (15/10) | Test/Day30_Final_QA_Handover_Tran_Quoc_Nguyen/evidence/: final_gate_lan2_2026-10-15 (13/13 PASS), retest_defects_2026-10-15 (DEF-053/056/058 RESOLVED; DEF-035 OPEN), security_retest, secret_scan, lab_fixture_tests, day07_auth_tests, lab09_dry_run |

# 7. Kiểm tra lại ngày 15/10

IDOR hai học sinh PASS; 22/22 API giáo viên/admin trả 403; upload chặn sai đuôi, sai MIME, nội dung giả, quá 5 MB (evidence/security_retest_2026-10-15.md).

CORS FAIL (RISK-08). Đăng nhập được 3 tài khoản mẫu bằng mật khẩu trong repo (RISK-06). Secret scan 389 commit: không thấy khóa thật; Task21 có API key cứng (RISK-07) (evidence/secret_scan_2026-10-15.md).

Người chạy các kiểm tra bổ sung: Claude theo yêu cầu tester, thao tác trên máy và trình duyệt của tester. DEF-053, DEF-056 và DEF-058 đã retest PASS trên bản cũ (15/10/2026); DEF-035 vẫn OPEN vì AI Coach còn hiển thị traceback và đường dẫn /sandbox/<uuid>.py. Lưu ý: trên bản V2 (retest 17/10) DEF-058 đã mở lại, và tracker hiện hành có 0 mục RESOLVED.

Gate release lần 2 ngày 15/10/2026 trên BẢN CŨ (tester chạy run_release_gates.ps1 -IncludeSmoke): 13 PASS, 0 FAIL, 0 BLOCKED, exit code 0. FE 169/169; BE 947 PASS và 2 skip trên 76 suite; content-lint 17/17; Data AI pytest 24 passed; smoke FE/BE HTTP 200. AI eval đạt 100/100 nhưng dùng StubLlmClient, chưa phải model thật. Kết quả 13/13 này là của bản cũ, KHÔNG chứng minh bản V2 hay bản hiện tại đã qua gate. Evidence: evidence/final_gate_lan2_2026-10-15/.

Retest defect ngày 15/10/2026 (trên bản cũ): DEF-053 PASS (API và UI xác nhận Python, HTML5, CSS3 đều đủ 20 câu và nộp/chấm được); DEF-056 PASS (Accepted 4/4 test); DEF-058 PASS khi đó (AI Coach không còn undefined). DEF-035 vẫn OPEN do lộ traceback/path nội bộ. Lưu ý: trên bản V2 (17/10) DEF-058 đã mở lại; tracker hiện hành ghi 0 mục RESOLVED. Evidence: evidence/retest_defects_2026-10-15/.

# 8. AI_WORKLOG tóm tắt

AI hỗ trợ kiểm kê nguồn, cấu trúc báo cáo và chuẩn hóa bảng defect.

Bản đầu nhầm 5 mã DEF, thiếu Ngày 6-24 và Ngày 14/15/21; tester đối chiếu Defect_Log Ngày 23 và yêu cầu sửa.

Tester quyết định giữ NO-GO/HOLD, không cộng số test khác nghĩa và không tự điền UAT/owner/deadline.

Kiểm chứng độc lập: đọc report/log/Excel nguồn; chạy lại fixture test Ngày 14 (15/15), security retest, secret scan, release gate lần 2 (13/13, bản cũ 15/10) và retest DEF-053/056/058. Chưa chạy gate trên bản V2/bản hiện tại và chưa có UAT chính thức.

# 9. Quyết định và điều kiện mở khóa

Fetch bản mới nhất trên GitHub main; lưu git status và chạy lại release gate trên checkout sạch của main.

Gate local 13/13 ngày 15/10 là của BẢN CŨ. Còn phải chạy gate trên bản V2/bản hiện tại và bản main mới, lưu evidence theo đúng phiên bản; không dùng kết quả StubLlmClient thay cho kiểm thử model thật.

Sửa hoặc có quyết định được phê duyệt cho mọi lỗi/risk High; regression PASS.

Tổ chức UAT chính thức và lưu xác nhận thật.

Chỉ chuyển GO khi evidence cùng commit hoàn tất; hiện tại giữ NO-GO/HOLD.

# 10. Xác nhận bàn giao

| Vai trò | Trạng thái | Ngày/xác nhận |
| --- | --- | --- |
| QA Tester | Đã cập nhật gate 13/13, retest 16/10 và Excel tracker; còn UAT, human dry-run, owner/deadline và gate main | 16/10/2026 |
| FE/BE/Data AI owner | Chưa xác nhận owner/deadline |  |
| Người dùng UAT | Chưa chạy/xác nhận UAT chính thức | Chưa xác nhận |
| Người quyết định release | Chưa phê duyệt; khuyến nghị QA là NO-GO/HOLD | Chưa xác nhận |