BÁO CÁO CUỐI NGÀY 26

END-TO-END RELEASE REHEARSAL

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Người thực hiện | Trần Quốc Nguyên |
| Vai trò | QA / Tester |
| Dự án | CyberSoft Learning Hub |
| Ngày thực hiện | 10/10/2026 |
| Môi trường chốt | D:\thuctap\clone\cybersoft-learning-hub |
| Quyết định | RELEASE HOLD có điều kiện |

13/13 automated gates PASS  •  Functional smoke lần 2: 16/16 PASS

# 1. Mục tiêu

Diễn tập quy trình phát hành từ preflight, kiểm tra seed, build, automated test, content gate, AI evaluation, Docker/Postgres, deploy local, smoke đến rollback. Mỗi gate phải có bằng chứng, exit code hoặc HTTP status; không chuyển lỗi thành PASS khi chưa xác minh nguyên nhân.

# 2. Phạm vi và công cụ

Frontend: TypeScript, Vite, Vitest.

Backend: NestJS, Jest, MongoDB.

Data/AI: Pytest, content lint, AI Coach evaluation.

Hạ tầng: Docker Desktop, PostgreSQL sandbox, PowerShell, Git.

Kiểm chứng: HTTP smoke, functional smoke và rollback-plan rehearsal.

# 3. Kết quả tổng hợp

| Gate | Evidence/Kết quả | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Preflight | Commit và trạng thái Git được ghi log | PASS* |
| Seed safety | Không force/xóa dữ liệu; clone mới có 60 câu quiz, 45 bài có test case | PASS |
| FE build | 2.121 module; exit code 0 | PASS |
| BE build | Nest build; exit code 0 | PASS |
| FE automated test | 23 file; 169/169 test | PASS |
| BE automated test | 73 suite; 924 PASS; 2 skip có sẵn; 0 FAIL | PASS |
| Content lint | 17/17 test | PASS |
| AI evaluation | 100/100; StubLlmClient; prompt hash dd3d9493b07e | PASS* |
| Data-AI test | 24/24 Pytest; 1 warning | PASS |
| Docker/Postgres | Docker Server 29.8.0; sandbox healthy | PASS |
| Backend smoke | HTTP 200; Mongo connected | PASS |
| Frontend smoke | HTTP 200; React root tồn tại | PASS |
| Functional smoke lần 2 | 16/16 bước trên bản clone mới | PASS |
| Rollback plan | HTTP 200; LOW risk; 5 bước | PASS* |

Dấu *: PASS trong phạm vi đã chạy nhưng còn giới hạn được nêu tại mục 7.

# 4. Thời gian chạy gate

| Gate | Thời gian (giây) |
| --- | --- |
| FE build | 8,39 |
| BE build | 10,39 |
| FE test | 2,14 |
| BE test | 30,92 |
| Content lint | 1,26 |
| AI eval | 2,04 |
| Data-AI Pytest | 1,30 |
| Docker info | 0,59 |
| Smoke BE | 0,11 |
| Smoke FE | 0,03 |

Tổng thời gian 13 gate: 57,6 giây. Điểm nghẽn là BE test: 30,92 giây, chiếm khoảng 54% tổng thời gian.

# 5. Smoke chức năng

## 5.1 Lần 1 – database cũ

Đăng nhập và quiz HTML5 chạy được; quiz Python không có câu hỏi và Playground Submit không chấm được do dữ liệu seed thiếu. Lần Run đầu có độ trễ trên 10 giây và FE hiển thị thông báo kết nối chưa chính xác.

## 5.2 Lần 2 – bản clone mới

| Chức năng | Kết quả | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Quiz | 60 câu; Python và HTML5 đủ 20 câu; nộp Python GRADED | PASS |
| Playground | 45 bài đều có test; Run 509–616 ms | PASS |
| Submit code | Code đúng AC 4/4; code sai WA 0/4 | PASS |
| DA Lab SQL | ACCEPTED 10/10; DROP TABLE bị chặn | PASS |
| Phân quyền | Student gọi API full/restricted nhận 403 | PASS |
| AI Coach | Chạy bằng dữ liệu/stub do chưa có GEMINI_API_KEY | PASS* |

Kết quả chốt: 16/16 bước PASS. Hai lỗi seed của lần 1 không tái hiện trên DB clone mới, xác nhận khác biệt thuộc dữ liệu môi trường cũ.

# 6. Rollback rehearsal

Đã gọi thật endpoint tạo rollback plan từ rel_v1.1.0 về rel_v1.0.0: HTTP 200, risk LOW, 4 preflight check, 5 execution step và 3 post-rollback test. Bộ Data-AI có 24/24 test PASS.

Giới hạn: evidence của bản clone xác nhận rollback plan, chưa chứng minh ứng dụng FE/BE thật đã được chạy lại ở commit trước rồi smoke. Vì vậy không ghi rollback ứng dụng là PASS hoàn toàn.

# 7. Blocker, rủi ro và giới hạn

| Hạng mục | Mô tả | Mức | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Lỗi High từ Ngày 23/24 | DEF-021, 023, 026, 019, 034, 012 chưa có quyết định chính thức | High | HOLD |
| Rollback ứng dụng | Mới xác nhận plan; chưa rollback FE/BE thật trong evidence bản clone | Medium | OPEN |
| AI evaluation | Dùng StubLlmClient, không đại diện Gemini production | Medium | LIMITED |
| Git working tree | Cây làm việc chưa sạch, có file sinh lại và bài làm chưa commit | Low | OPEN |
| FE bundle | Có chunk lớn hơn 500 kB | Low | MONITOR |
| Cold start runner | Lần 1 trên 10 giây; lần 2 không tái hiện | Medium | MONITOR |

# 8. Quyết định phát hành

RELEASE HOLD CÓ ĐIỀU KIỆN

Các gate kỹ thuật và smoke trên bản clone đã đạt, nhưng chưa đủ cơ sở approve full release vì còn lỗi High chưa có quyết định, rollback ứng dụng thật chưa được chứng minh và một số giới hạn môi trường/model còn mở.

Điều kiện chuyển sang READY:

Có quyết định sửa hoặc chấp nhận rủi ro bằng văn bản cho từng lỗi High.

Chạy rollback FE/BE thật về commit trước trong môi trường tách biệt và smoke HTTP 200.

Chạy npm run doctor không còn mục đỏ.

Làm sạch hoặc phân loại đầy đủ git status trước khi tạo bản phát hành.

# 9. AI_WORKLOG tóm tắt

Bài toán trước AI: cần gom nhiều gate FE/BE/Data-AI thành một rehearsal có evidence và không che lỗi.

Công cụ: Codex, PowerShell, Git, npm, Jest, Vitest, Node test runner, Pytest, Docker và HTTP smoke.

AI đề xuất runner và cấu trúc báo cáo; tester chạy độc lập, kiểm exit code/log và giữ trạng thái HOLD.

Tester không tin thông báo setup chung khi Docker từng lỗi; đối chiếu docker info, compose health và DA SQL smoke.

Tester không gọi kết quả StubLlmClient là kiểm thử model production và không dùng seed force làm mất dữ liệu.

# 10. Bằng chứng đính kèm

evidence/gate-results.csv và evidence/gate-timing.csv

evidence/logs/: log riêng cho preflight, build, test, lint, eval, Docker và smoke

evidence/functional-smoke.md

evidence/rollback-result.json

DAY26_REHEARSAL_REPORT.md, RUNBOOK.md và BLOCKERS_AND_ACTIONS.md

# 11. Kết luận cuối ngày

Ngày 26 đã hoàn thành mục tiêu diễn tập quy trình phát hành và tạo evidence cho các gate: 13/13 automated gate PASS, FE 169 test PASS, BE 924 test PASS, content 17/17, Data-AI 24/24, AI evaluation 100/100 và functional smoke lần 2 đạt 16/16. Quy trình phát hiện đúng các khác biệt môi trường và không bỏ qua failure. Quyết định cuối cùng vẫn là RELEASE HOLD có điều kiện cho đến khi các blocker tại mục 8 được xử lý.