# Báo cáo Ngày 28

UAT với giảng viên nội bộ

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Người thực hiện | Trần Quốc Nguyên |
| Vai trò | QA Tester |
| Dự án | CyberSoft Learning Hub |
| Nguồn dữ liệu | Day28 UAT Pack phiên bản 2 |
| Ngày lập báo cáo | 12/10/2026 |
| Ngày UAT | Chưa xác nhận |
| Giảng viên tham gia | Chưa xác nhận |

# 1. Kết luận hiện tại

Trạng thái: CHƯA NGHIỆM THU. Bộ UAT đã được mở rộng thành 14 kịch bản bám theo giao diện Teacher Studio. Tester đã chuẩn bị dữ liệu và ghi chú quan sát ban đầu, nhưng chưa có buổi chạy chính thức và xác nhận của giảng viên. Vì vậy chưa thể kết luận Accepted hoặc Rejected.

| Chỉ số | Giá trị | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Kịch bản đã chuẩn bị | 14 | Bao phủ các luồng chính của giảng viên |
| Kịch bản UAT chính thức đã chạy | 0 | Chưa có kết luận hoặc ngày xác nhận |
| Issue quan sát trong bước chuẩn bị | 2 | 1 High Must Fix và 1 Medium Next |
| Cỡ mẫu dự kiến | 1 giảng viên | Không đại diện cho toàn bộ người dùng |

# 2. Mục tiêu và tiêu chí hoàn thành

Mục tiêu của Ngày 28 là xác nhận sản phẩm giải quyết đúng nhu cầu của giảng viên, không chỉ xác nhận rằng API hoặc test tự động chạy thành công. Kết quả phải dựa trên việc giảng viên thực hiện kịch bản, tester quan sát và các vấn đề quan trọng có quyết định xử lý.

Thực hiện 14 kịch bản hoặc ghi rõ lý do Not Run.

Ghi Kết quả thực tế, nhận xét, kết luận, ngày và người xác nhận cho từng kịch bản.

Mọi lỗi Critical hoặc High phải có quyết định, owner và deadline được xác nhận.

Nêu rõ hạn chế cỡ mẫu và không suy rộng kết quả vượt quá phạm vi người tham gia.

Không tự điền tên, kết quả hoặc chữ ký thay cho giảng viên.

# 3. Phạm vi 14 kịch bản

| ID | Kịch bản | Mức quan trọng |
| --- | --- | --- |
| UAT-01 | Đăng nhập và Teacher Studio | Critical |
| UAT-02 | Tổng quan lớp và số liệu học viên | High |
| UAT-03 | Giao bài cho lớp | Critical |
| UAT-04 | Soạn bài lập trình và xuất bản | Critical |
| UAT-05 | Quản lý thư viện bài | High |
| UAT-06 | AI tạo đề và lưu ngân hàng | High |
| UAT-07 | Tạo và theo dõi cuộc thi | High |
| UAT-08 | Xem và chấm bài nộp Lab | Critical |
| UAT-09 | Chấm Insight từ hàng chờ | Critical |
| UAT-10 | Xem xét tính trung thực | High |
| UAT-11 | Quality và QA Harness | Medium |
| UAT-12 | Usability theo nhóm tuổi | Medium |
| UAT-13 | Bảo mật, tải và khôi phục | Medium |
| UAT-14 | Luồng đầu cuối giao bài đến kết quả | Critical |

# 4. Kết quả chuẩn bị của tester

Các nội dung dưới đây là quan sát chuẩn bị, không thay thế kết quả UAT của giảng viên. Những dòng chưa có dữ liệu phải được tạo dữ liệu kiểm thử trước buổi UAT.

| Phạm vi | Quan sát chuẩn bị | Việc cần xác minh |
| --- | --- | --- |
| UAT-02 | Đã quan sát lớp test1 có 3 học viên; 2 trên 3 lượt hoàn thành; tỷ lệ đạt hiển thị 100%. | Đối chiếu lại với dữ liệu nguồn. |
| UAT-03 | Tester đã giao bài và ghi nhận PASS. | Giảng viên vẫn cần chạy và xác nhận. |
| UAT-05 | Số đếm Tất cả, loại bài và trạng thái không khớp. | Đã mở issue UAT-DEF-02. |
| UAT-06 | Chế độ Stub sinh đề không khớp mục tiêu; lời giải đạt 0 trên 4 test; không lưu được. | Đã mở issue UAT-DEF-01. |
| UAT-08 đến UAT-10 | Chưa có bài nộp, hàng chờ Insight hoặc cảnh báo integrity. | Tạo dữ liệu trước khi UAT. |
| UAT-11 đến UAT-13 | Giao diện có số liệu QA, usability và tải. | Xác minh số liệu được cập nhật thật sau thao tác. |
| UAT-14 | Day 27 đã PASS luồng API 19 trên 19 bước; chưa chạy trọn luồng giao diện. | Phải chạy lại bằng UI trong UAT. |

# 5. Defect ưu tiên

| Issue | UAT | Mức độ | Ưu tiên | Mô tả | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Owner, deadline và quyết định xử lý của hai issue hiện chưa được xác nhận. UAT-DEF-01 là điều kiện chặn nghiệm thu nếu luồng AI tạo đề nằm trong phạm vi phát hành và vẫn tái hiện ở cấu hình thật.

# 6. Quy trình chạy UAT

Ghi commit hoặc phiên bản FE, BE và dữ liệu kiểm thử; xác nhận web local hoạt động.

Chuẩn bị tài khoản giảng viên, học viên, lớp, bài xuất bản, bài nộp, hàng chờ Insight và cảnh báo integrity.

Cho giảng viên thực hiện từng kịch bản mà không hướng dẫn trước từng thao tác.

Tester ghi actual result, thời gian, điểm vướng, ảnh hoặc log và mã issue.

Chọn Accepted, Accepted with condition, Rejected hoặc Not Run theo kết quả thực tế.

Tổng hợp Must Fix và Next; xin owner, deadline, quyết định và xác nhận của giảng viên.

# 7. Quy tắc kết luận

| Kết luận | Điều kiện |
| --- | --- |
| Accepted | Kịch bản hoàn thành đúng nhu cầu và không còn lỗi chặn. |
| Accepted with condition | Luồng chính sử dụng được; vấn đề còn lại có owner, deadline và quyết định rõ. |
| Rejected | Nhu cầu chính không hoàn thành hoặc còn lỗi Critical hoặc High chưa có quyết định. |
| Not Run | Không chạy do thiếu môi trường, dữ liệu hoặc người xác nhận; phải ghi nguyên nhân. |

# 8. Hạn chế cỡ mẫu

Kế hoạch hiện dự kiến một giảng viên nội bộ. Mẫu này phù hợp để tìm vấn đề nghiệp vụ và khả dụng ban đầu nhưng không đại diện cho toàn bộ giảng viên, môn học, thiết bị hoặc điều kiện mạng. Báo cáo cuối chỉ được kết luận trong phạm vi người tham gia và kịch bản đã thực hiện.

# 9. Xác nhận UAT

| Nội dung | Thông tin xác nhận |
| --- | --- |
| Họ tên và vai trò | Trần Quốc Nguyên |
| Quyết định | Accepted / Accepted with condition / Rejected |
| Ý kiến | ........................................................................................ ........................................................................................ |
| Ngày xác nhận | ........ / ........ / ................ |
| Chữ ký |  |

Phần này chỉ được điền sau khi có xác nhận thực tế của giảng viên tham gia UAT.

# 10. AI WORKLOG

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Bài toán | Tổng hợp UAT pack phiên bản 2 thành báo cáo Ngày 28 có thể kiểm chứng. |
| Công cụ | Codex hỗ trợ cấu trúc và soạn báo cáo; Excel và Word dùng để tester rà soát. |
| Đề xuất của AI | Tách kết quả chuẩn bị khỏi kết quả UAT chính thức; tổng hợp 14 kịch bản, defect và tiêu chí nghiệm thu. |
| Quyết định của tester | Không ghi giả kết quả hoặc chữ ký; kiểm chứng độc lập từng kịch bản trên phiên bản phát hành. |
| Cần cập nhật | Bằng chứng, actual result, kết luận, người xác nhận, owner, deadline và quyết định defect. |

# 11. Bàn giao

Day28_UAT_Pack_Tran_Quoc_Nguyenv2.xlsx: danh sách kịch bản, kết quả và defect.

Bao_Cao_Day28_UAT_Tran_Quoc_Nguyen.docx: báo cáo tổng hợp.

AI_WORKLOG.md: nhật ký sử dụng và kiểm chứng AI.

evidence: nơi lưu ảnh, log và xác nhận thực tế.