# Báo cáo cuối ngày 27

Kiểm thử tích hợp ba sản phẩm

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Người thực hiện | Trần Quốc Nguyên |
| Vai trò | QA Tester |
| Dự án | CyberSoft Learning Hub |
| Ngày báo cáo | 11/10/2026 |
| Môi trường | D:\thuctap\clone\cybersoft-learning-hub |
| Kết luận | Hoàn thành phạm vi nghiệm thu, còn 2 defect mức thấp đang theo dõi |

90/90 automated test PASS   19/19 live chain PASS   11/11 Registry thật PASS

# 1 Mục tiêu

Ngày 27 xác nhận luồng dữ liệu và nghiệp vụ chạy xuyên suốt giữa Data AI Resource Registry, CyberSoft Learning Hub và hệ thống chấm hoặc review. Tester kiểm tra hợp đồng dữ liệu, phiên bản, phân quyền, xử lý lỗi, khả năng tái lập và cleanup dữ liệu test.

# 2 Luồng tích hợp

Resource Registry cung cấp dataset và evaluation set. Learning Hub nhận tài nguyên, giao lab cho học viên, lưu submission và chuyển kết quả sang bộ chấm tự động hoặc giảng viên review. Kết quả phải đúng quyền, không lộ thông tin nhạy cảm và xử lý rõ ràng khi Registry mất kết nối.

# 3 Phạm vi kiểm thử

| Nhóm | Nội dung kiểm tra |
| --- | --- |
| Registry và contract | Schema, version, checksum, API key, cache, 404, 502, 503 và fallback |
| Submission | Lưu và cập nhật bài SQL hoặc Insight, không tạo bản ghi rác |
| Phân quyền | Teacher được review; Student bị chặn 403 |
| Evaluation | Chấm chất lượng, chi phí, input validation, chống lộ API key và tái lập |
| E2E publish | AI tạo bài, lưu ngân hàng, mở Library và publish |
| Cleanup | Chỉ xóa dữ liệu Day 27 trong da_lab_submissions và ai_lab_submissions |

# 4 Kết quả automated test

| Chỉ số | Kết quả | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Test suite | 6/6 | PASS |
| Test case | 90/90 | PASS |
| Skipped | 0 | PASS |
| Failed | 0 | PASS |
| Exit code | 0 | PASS |
| Live contract | Đã bật Registry thật tại 127.0.0.1:8000 | PASS |

Các dòng ECONNREFUSED và Server Error trong log thuộc failure path được giả lập có chủ đích. Kết luận dựa trên Jest summary và exit code, không dựa riêng vào chữ ERROR trong log.

# 5 Kết quả chuỗi tích hợp chạy thật

| Chuỗi | Nội dung | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| DA Lab SQL | Registry, giao bài, nộp đúng, nộp lại, teacher xem và student bị chặn | 6/6 PASS |
| DA Lab Insight | Nộp, chờ review, validation điểm, teacher chấm và student xem kết quả | 8/8 PASS |
| AI Lab | Evaluation set, submit, tái lập, chặn API key và phân quyền | 5/5 PASS |

Tổng lần chạy web local đầu tiên: 19/19 bước PASS trên BE, MongoDB và PostgreSQL thật. Phân quyền, lưu submission, teacher review và tính tái lập đều đúng.

# 6 Kiểm chứng với Registry thật

| Kiểm tra | Kết quả | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| BE gọi Registry thật | Dataset name và access log xác nhận request từ BE | PASS |
| Chuỗi DA Lab SQL | 6/6 bước | PASS |
| Chuỗi AI Lab | 5/5 bước | PASS |
| Registry tắt khi cache còn hạn | Endpoint vẫn trả 200 từ cache tối đa 60 giây | Quan sát |
| Registry tắt sau khi cache hết hạn | 4 endpoint trả 503 rõ ràng, không fallback ngầm | PASS |
| Kiểm tra leakage | Không lộ DB URL, API key, URL nội bộ hoặc ECONNREFUSED | PASS |

Chuỗi A và C với Registry thật đạt 11/11 bước. Data service bật lại thì BE phục hồi và trả dữ liệu đúng mà không cần khởi động lại.

# 7 Defect và test gap

| ID | Mô tả | Trạng thái | Bằng chứng hoặc hành động |
| --- | --- | --- | --- |
| D27 GAP 001 | Live contract chưa chạy | CLOSED | 90 PASS, 0 SKIP |
| D27 GAP 002 | Chưa có chuỗi tích hợp thật | CLOSED | 19/19 bước PASS |
| D27 GAP 003 | BE chưa gọi Registry thật | CLOSED | 11/11 bước PASS |
| D27 DEF 001 | Cache che sự cố Registry tối đa 60 giây | OPEN Low | Mentor xem lại TTL và cảnh báo |
| D27 DEF 002 | Thông báo 503 nêu tên biến cấu hình | OPEN Low | Đổi thông báo thân thiện hơn |

Hai defect đang mở ở mức thấp, không chặn luồng chính. Báo cáo không tự chuyển chúng thành PASS.

# 8 Cleanup dữ liệu test

Đã chạy cleanup có kiểm soát ngày 11/10/2026 lúc 14:44. Script xóa 2 bản ghi da_lab_submissions và 1 bản ghi ai_lab_submissions do chuỗi Day 27 tạo. Hai bản ghi quizattempts không bị xóa vì có thể là dữ liệu học thật. Cleanup không đụng collection khác.

# 9 Giới hạn còn lại

Chuỗi DA Lab Insight và teacher review chưa chạy lại trong cấu hình Registry thật; kết quả 8/8 thuộc lần dùng Registry tích hợp sẵn.

Chưa kiểm submit khi Registry bị tắt; đã kiểm các endpoint đọc dataset và evaluation set.

AI Lab dùng bộ chấm mô phỏng trong BE khi không có GEMINI_API_KEY; không được gọi là kiểm thử model Gemini production.

# 10 AI WORKLOG tóm tắt

Codex hỗ trợ xác định test suite, tạo runner, defect log và demo trace.

Tester chạy Jest và kiểm tra web local độc lập, đối chiếu exit code, response và access log.

Tester chỉ đóng test gap khi có bằng chứng Registry thật và không ghi PASS cho phạm vi chưa chạy.

Khi gặp thiếu PyYAML, Docker tắt và payload thiếu maxTokens, tester ghi rõ nguyên nhân rồi chạy lại đúng điều kiện.

Cleanup được giới hạn vào đúng hai collection để tránh xóa bài quiz thật.

# 11 Bằng chứng bàn giao

run_day27_checks.ps1 và evidence day27 integration test log

evidence run summary json

evidence day27 live chain md

Day27 Contract Defects csv

Day27 Demo Trace md

AI WORKLOG md và cleanup_day27_test_data.js

# 12 Kết luận

Ngày 27 hoàn thành phạm vi nghiệm thu chính.

Bộ automated test đạt 90/90, chuỗi web local đạt 19/19 và hai chuỗi chính khi BE gọi Registry thật đạt 11/11. Ba test gap đã được đóng bằng evidence; dữ liệu Day 27 đã cleanup có kiểm soát. Hai defect mức thấp và các phạm vi chưa chạy tiếp tục được ghi nhận trung thực để mentor xem xét, không làm thay đổi kết luận PASS của luồng chính.