# Báo cáo Ngày 29

Security & Privacy Final Pass - CyberSoft Learning Hub

| Người thực hiện | Trần Quốc Nguyên |
| --- | --- |
| Vai trò | QA Tester |
| Ngày kiểm tra | 12/10/2026 và chạy lại 14/10/2026 |
| Môi trường | Local - FE localhost:5173, BE localhost:3000; tài khoản STUDENT nhóm tuổi 3-5 |
| Kết luận phát hành | HOLD |

# 1. Kết luận hiện tại

Cập nhật 15/10/2026: chạy lại 6 case (SEC-09, 14, 15, 16, 20, 23) với 2 tài khoản học sinh, quét secret 389 commit và kiểm CORS, upload. Số liệu trong báo cáo này là kết quả sau lần chạy lại. Bằng chứng: Test/Day30_Final_QA_Handover_Tran_Quoc_Nguyen/evidence/ (security_retest, secret_scan ngày 2026-10-15).

Trạng thái: HOLD. Chưa đủ điều kiện phát hành vì còn 10 case FAIL, 3 case NOT RUN (SEC-19, SEC-21, SEC-22) và 4 rủi ro mức High chưa được xử lý hoặc phê duyệt (RISK-05, RISK-06 tài khoản mặc định, RISK-07 API key cứng Task21, RISK-08 CORS). Kết luận dựa trên workbook Ngày 29, không tự nâng trạng thái khi chưa có bằng chứng.

# 2. Mục tiêu và phạm vi

Thực hiện vòng kiểm tra bảo mật và quyền riêng tư cuối trước khi phát hành: xác thực và phân quyền API, rò rỉ nội dung/test ẩn, dữ liệu theo nhóm tuổi, lưu trữ token, secret, security header và các yêu cầu privacy liên quan trẻ em.

# 3. Tóm tắt kết quả

| Tổng case | PASS | FAIL | BLOCKED | NOT RUN | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 12 | 10 | 0 | 3 | HOLD |

Tỷ lệ PASS trên toàn bộ 25 case là 12/25 = 48,0%. Nếu chỉ tính 22 case đã có kết luận PASS/FAIL, tỷ lệ PASS là 12/22 = 54,5%. Trước lần chạy lại 15/10 là 9 PASS, 7 FAIL, 1 BLOCKED, 8 NOT RUN. Kết quả chưa đủ điều kiện phát hành vì còn 10 FAIL, 3 NOT RUN và các rủi ro High đang mở.

# 4. Các kiểm tra đã đạt

API /api/auth/me chặn truy cập khi thiếu token hoặc dùng token giả (401).

Test ẩn không lộ input/expected output; danh sách và chi tiết bài tập không trả solution/hiddenTests.

Các thao tác sửa/xóa bài học yêu cầu quyền phù hợp; tài khoản học sinh bị chặn.

Brute-force đăng nhập bị rate limit (429); lỗi API không lộ stack trace.

Tệp .env không được Git theo dõi.

# 5. Lỗi và rủi ro cần xử lý

| Risk ID | Mức | Phát hiện chính | Hành động đề xuất |
| --- | --- | --- | --- |
| RISK-01 | Medium | API bài học/bài tập trả dữ liệu khi chưa đăng nhập, gồm authorId và nội dung. | BE xác nhận chủ đích công khai; nếu không, thêm guard và chỉ trả dữ liệu published tối thiểu. |
| RISK-02 | Medium | Học sinh nhóm 3-5 xem được bài nhóm 6-9 và 9-12, kể cả truy cập trực tiếp bằng slug. | Lọc theo ageGroup ở BE và bổ sung test phân quyền hồi quy. |
| RISK-03 | Low | Thiếu CSP, X-Frame-Options và X-Content-Type-Options. | Bổ sung security headers/helmet và kiểm tra lại response. |
| RISK-04 | Low | JWT được lưu trong localStorage nên tăng rủi ro mất phiên nếu có XSS. | Đánh giá cookie HttpOnly hoặc ghi nhận chấp nhận rủi ro có người phê duyệt. |
| RISK-05 | High | Đã quét source và lịch sử git (15/10): không thấy khóa nhà cung cấp thật; chưa quét log runtime, chưa chạy gitleaks. | Người có thẩm quyền quyết định đóng hoặc yêu cầu quét thêm. |
| RISK-06 | High | BE tự tạo tài khoản admin/teacher/student với mật khẩu ghi sẵn trong repo; đăng nhập được trên local. | Bỏ tài khoản mặc định hoặc bắt đổi mật khẩu; tắt hẳn khi deploy. |
| RISK-07 | High | Data service Task21 ghi cứng API key (có key admin) và CORS * trong code. | Chuyển key ra biến môi trường, đổi key, giới hạn CORS. |
| RISK-08 | High | BE chấp nhận mọi origin (origin: true, credentials). | Chỉ cho phép origin của FE; kiểm lại CORS. |

# 6. Phần chưa hoàn tất

SEC-23 đã hết BLOCKED: chạy ngày 15/10 với hai tài khoản học sinh, PASS (không đọc được bài nộp, lịch sử AI Coach, lượt quiz của người khác).

3 case NOT RUN: SEC-19 (rà toàn bộ tài khoản nhóm 3-5 trong DB), SEC-21 (AI retention - dữ liệu gửi Gemini), SEC-22 (QA Harness security bằng tài khoản giáo viên).

Privacy checklist: 3 mục FAIL và 5 mục NOT RUN; chưa có mục nào đủ bằng chứng để đánh PASS.

Năm risk vẫn OPEN; các trường deadline, người phê duyệt và ngày quyết định còn trống.

# 7. Điều kiện hoàn thành Ngày 29

Quyết định: HOLD. Chỉ chuyển sang PASS/GO sau khi có đủ bằng chứng cho các điều kiện sau:

Hoàn tất và đóng hoặc phê duyệt rõ RISK-05 (High).

Xử lý RISK-01 và RISK-02 hoặc có quyết định chấp nhận rủi ro bằng văn bản.

Chạy 3 case NOT RUN còn lại bằng đúng tài khoản và endpoint.

Điền người phụ trách, hạn xử lý, người phê duyệt và trạng thái cuối cho toàn bộ risk.

Lưu ảnh/log/request-response làm bằng chứng và thực hiện regression sau khi sửa.

# 8. AI WORKLOG

| Bài toán trước khi dùng AI | Tổng hợp kết quả Security & Privacy Final Pass thành báo cáo dễ đọc, không thay đổi kết luận kiểm thử. |
| --- | --- |
| Công cụ AI | Codex. |
| Chỉ dẫn chính | Định dạng lại Excel và tạo báo cáo Word đơn giản, đầy đủ cho Ngày 29. |
| AI hỗ trợ | Chuẩn hóa bố cục, nhóm kết quả, tóm tắt risk và đề xuất điều kiện mở khóa phát hành. |
| Kiểm chứng độc lập | Đối chiếu từng trạng thái, risk ID, số lượng PASS/FAIL/BLOCKED/NOT RUN với workbook; không tự nâng trạng thái. |
| Quyết định của tester | Giữ kết luận HOLD vì còn 10 FAIL, 3 NOT RUN và 4 rủi ro High (RISK-05 đến RISK-08). |

# 9. Bàn giao

Day29_Security_Privacy_Test_Form_Tran_Quoc_Nguyen.xlsx: test case, Privacy Checklist, Risk Log và Threat Model.

Bao_Cao_Ngay_29_Tran_Quoc_Nguyen.docx: báo cáo tổng hợp cuối ngày.

Ảnh, log hoặc request-response thực tế: bằng chứng dùng để xác nhận kết quả và chạy regression.