# BÁO CÁO NGÀY 14

Xây dựng bộ tester labs từ Manual Testing đến Automation

| Người thực hiện | Tran Quoc Nguyen |
| --- | --- |
| Dự án | CyberSoft Learning Hub |
| Vai trò | Tester |
| Ngày báo cáo | 23/09/2026 |

# 1 Mục tiêu thực hiện

Ngày 14 tập trung xây dựng một bộ thực hành QA có thể sử dụng cho học viên trên các hệ thống demo CyberSoft. Bộ lab bao phủ bốn nhóm kỹ năng, tạo artifact nghề nghiệp và có dữ liệu lỗi chủ đích để học viên thực hành phát hiện, báo cáo và kiểm tra lại.

- Xây dựng đủ 12 lab QA.

- Bao phủ Manual Testing, API Testing, Data Testing và UI Automation.

- Mỗi lab có đề bài, template, rubric và instructor guide; solution mẫu hiện có cho LAB-04, LAB-07 và LAB-09.

- Fault cục bộ có manifest, chuyển được giữa buggy và clean; test hành vi 12/12 lab đạt ngày 11/10.

- Không sửa hành vi mặc định của learning-hub hoặc cài lỗi trực tiếp vào các demo dùng chung.

# 2 Cấu trúc bộ lab

| Nhóm | Lab | Nội dung chính | Công cụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Manual | LAB-01 đến LAB-03 | Đăng nhập, khám phá phim và kiểm thử đặt phòng | Chrome và DevTools |
| API | LAB-04 đến LAB-06 | Auth, CRUD và negative testing | Postman và Swagger |
| Data | LAB-07 đến LAB-09 | Chất lượng dữ liệu, đối chiếu và SQLite | Postman, Excel, JavaScript, SQLite |
| Automation | LAB-10 đến LAB-12 | Login, booking flow và regression | Playwright TypeScript |

# 3 Phương án môi trường

Các bài thực hành sử dụng sáu website demo CyberSoft cho phần kiểm thử thực tế. Fault chủ đích được đặt trong JSON hoặc SQLite cục bộ để có thể reset và không ảnh hưởng dữ liệu dùng chung.

- https://demo1.cybersoft.edu.vn/

- https://demo2.cybersoft.edu.vn/

- https://demo4.cybersoft.edu.vn/

- https://demo5.cybersoft.edu.vn/

- https://demo6.cybersoft.edu.vn/

- https://demo3.cybersoft.edu.vn/

- demo1: TIX, dùng cho Manual, Data và Automation.

- demo2: V Learning, dùng cho Login, Course và Automation.

- demo3 và demo4: Jira và Fiverr, dùng cho API testing.

- demo5: CyberSoftbnb, dùng cho functional testing.

- demo6: Hospital API, dùng cho Auth API và Bearer JWT.

# 4 Kết quả thực hiện

| Hạng mục | Kết quả | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế 12 lab | Hoàn thành | Đủ TASK, template, rubric và instructor guide. |
| Controlled fixtures | PASS | Test hành vi 12/12 và test file reset 3/3 đạt (11/10). |
| Reset verification | 12 trên 12 lab | Buggy vi phạm quy tắc, clean thì không; LAB-09 có thêm vòng SQLite. |
| LAB-04 | Findings confirmed | 11/10: đăng nhập sai trả 500 (kỳ vọng 401). Auth hợp lệ còn thiếu account demo6. |
| LAB-07 | Findings confirmed | 11/10: 33 phim GP01, cả 4 quy tắc dữ liệu đều phát hiện lỗi. Kết quả PASS ngày 23/09 là sai. |
| LAB-09 | PASS | Chạy lại 11/10: 1 email trùng, 1 attempt mồ côi; clean 0 dòng. |
| LAB-10 | Blocked | Locator mới đã kiểm trên DOM; chưa chạy lại do thiếu DEMO2_USER/PASSWORD. |

# 5 Artifact bàn giao

- Workbook Day14_Tester_Labs_Quality_Report_GitHub.xlsx.

- Mười hai thư mục LAB-01 đến LAB-12 với đề bài và template.

- Fixture clean, buggy, manifest, reset script và automated checks.

- Postman collection và environment không chứa token hoặc mật khẩu.

- Playwright tests cho LAB-10, LAB-11 và LAB-12.

- SQLite scripts, evidence đã làm sạch và hướng dẫn instructor.

# 6 Hạn chế và việc cần làm tiếp

- Tạo account hợp lệ trên demo2 và chạy lại ca đăng nhập đúng của LAB-10.

- Tạo account test riêng trên demo6 để hoàn tất Auth API của LAB-04.

- Pilot thủ công LAB-01 và tiếp tục chạy các lab còn trạng thái NOT RUN.

- Chỉ đổi trạng thái PASS hoặc VERIFIED khi có evidence thực thi phù hợp.

# 7 Kết luận

Ngày 11/10/2026 đã chạy thật các lab trong khả năng trên 6 demo. LAB-08 và LAB-09 đạt; LAB-01, 02, 04, 06, 07 xác nhận có lỗi thật trên demo; LAB-12 kết luận NO-GO; LAB-03 và LAB-11 làm được một phần; LAB-05 và LAB-10 bị chặn do thiếu tài khoản. Kết quả "0 lỗi" của LAB-07 ngày 23/09 là sai và đã được thay.